ДОГОВОР №150-030-240000  
на выполнение проектных работ

|  |  |
| --- | --- |
| г. Новосибирск | «15» Август 2024 |

Общество с ограниченной ответственностью ПО «СИБНИПИ», в лице генерального директора: Шкатов Владимир Юрьевич, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», одной стороны, и гражданин Российской Федерации Калашников Евгений Иванович, имеющий паспорт гражданина РФ серии 76 03 № 882278, выдан 2003-07-07 ОВД Центрального р-на г. Читы, зарегистрированный по адресу 630105, Новосибирская обл, г Новосибирск, Заельцовский р-н, ул Кропоткина, д 269/1, кв 92, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, настоящий договор о следующем:

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
   1. Выполнить проектные работы в соответствии включающие следующие задачи: Анализ исходно-разрешительной документации, Выпуск проекта в полном объёме, Анализ исходно-разрешительной документации, Выпуск проекта в полном объёме, Разработка строительной части, Разработка и согласование ситуационного плана, Сопровождение проекта в экспертизе, Определение и согласование с Заказчиком перечень зданий, сооружений, инфраструктурных объектов и их характеристик, Согласование основных технических решений, Согласование проекта Заказчиком; по проекту «Тест списка задач».
   2. Передать Заказчику результаты проектирования в редактируемом формате (\*.doc, \*.dwg): Анализ исходно-разрешительной документации (начало работ: 01.06.2024 - окончание работ: 03.06.2024), Выпуск проекта в полном объёме (начало работ: 09.08.2024 - окончание работ: 23.08.2024), Анализ исходно-разрешительной документации (начало работ: 30.08.2024 - окончание работ: 31.08.2024), Выпуск проекта в полном объёме (начало работ: 01.06.2024 - окончание работ: 03.06.2024), Разработка строительной части (начало работ: 09.08.2024 - окончание работ: 23.08.2024), Разработка и согласование ситуационного плана (начало работ: 01.06.2024 - окончание работ: 03.06.2024), Сопровождение проекта в экспертизе (начало работ: 30.08.2024 - окончание работ: 31.08.2024), Определение и согласование с Заказчиком перечень зданий, сооружений, инфраструктурных объектов и их характеристик (начало работ: 17.07.2024 - окончание работ: 17.07.2024), Согласование основных технических решений (начало работ: 17.07.2024 - окончание работ: 17.07.2024), Согласование проекта Заказчиком (начало работ: 17.07.2024 - окончание работ: 17.07.2024).
2. Заказчик обязуется:
   1. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения работ исходно-разрешительные данные.
   2. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим договором.
3. Стоимость работ по договору составляет Анализ исходно-разрешительной документации (-), Выпуск проекта в полном объёме (-), Анализ исходно-разрешительной документации (-), Выпуск проекта в полном объёме (-), Разработка строительной части (21000.00), Разработка и согласование ситуационного плана (30000.00), Сопровождение проекта в экспертизе (-), Определение и согласование с Заказчиком перечень зданий, сооружений, инфраструктурных объектов и их характеристик (5425.00), Согласование основных технических решений (51245.00), Согласование проекта Заказчиком (-), всего 107670.00 руб. рублей, оплата по договору осуществляется в следующем порядке:
   1. В течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания настоящего Договора Заказчик осуществляет предоплату (аванс), в размере 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости работ, установленной п. 3. настоящего Договора.
   2. В течении 5 (пяти) банковских дней со дня передачи Заказчику результатов проектных работ Заказчик уплачивает Исполнителю ещё 30% (тридцать процентов) от общей стоимости работ, установленной п. 3. настоящего Договора.
   3. Оставшиеся 40% (сорок процентов) от общей стоимости работ, установленной п. 3. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения положительного результата экспертизы проектной документации.
4. Ответственность сторон:
   1. При нарушении Заказчиком сроков осуществления выплат в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) за каждый день просрочки от размера невыплаченной суммы, но не более 10% (десяти процентов) от указанной суммы.
5. Особые условия:
   1. Все права на результат работ по настоящему Договору принадлежат Заказчику.
   2. Исполнитель является плательщиком на профессиональный доход, выполнение Заказчиком функции налогового агента не предусмотрено.
6. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При неурегулировании сторонами возникших разногласий, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с правилами о подсудности, предусмотренными законодательством РФ.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Исполнителем согласованного объема работ и полного завершения расчетов. Завершение работ оформляется



|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ПО «СИБНИПИ»  630004, Новосибирская обл, г Новосибирск, пр-кт Димитрова, зд 4/1, оф. 18а  ОГРН: 5402029908  ИНН 5402029908  КПП 5402029908  Р/cч. 40702810302500128817 в ООО "Банк Точка"  К/сч. 30101810745374525104  БИК 044525104 | Исполнитель:  ФИО: Калашников Евгений Иванович  1981-09-03  Паспорт серия 76 03 № 882278, выдан ОВД Центрального р-на г. Читы от 2003-07-07;  Зарегистрирован: 630105, Новосибирская обл, г Новосибирск, Заельцовский р-н, ул Кропоткина, д 269/1, кв 92;  ИНН 75360479199;  СНИЛС 314314314314;  Счёт 40817810107270155413;  Банк АО "АЛЬФА-БАНК";  БИК банка 044525593; |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шкатов В.Ю./ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Калашников Е.И./ |